- Приложение № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности, улучшение качества

жизни населения муниципального образования

на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 6

«Содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании поселок Большая Ирба»

в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, улучшение качества жизни населения муниципального образования на 2014-2016 годы»

| №п/п | Наименование абзаца подпрограммы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы | «Содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании поселок Большая Ирба» (далее – подпрограмма) |
| 2 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение жизнедеятельности, улучшения качества жизни населения муниципального образования на 2014-2016 годы» |
| 3 | Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация поселка Большая Ирба |
| 4 | Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация поселка Большая Ирба |
| 5 | Цели и задачи подпрограммы | - повышение безопасности движения автотранспорта; - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в муниципальном образовании поселок Большая Ирба; - снижение количества аварий на автодорогах поселка; - уменьшение затрат на текущее содержание автодорог; - улучшение эстетического вида улиц поселка. Задачами подпрограммы являются: - ремонт асфальтобетонного, гравийного и щебеночного покрытия автодорог поселка; |
| 6 | Целевые индикаторы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог; денежные средства на содержание автомобильных дорог. |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 2872,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году всего 907,8 тыс. рублей в 2015 году всего 984,6 тыс. рублей в 2016 году всего 980,5 тыс. рублей |
| 9 | Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы и контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет администрация поселка. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общепоселенческой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Протяженность автомобильных дорог в поселке Большая Ирба составляет 33,87 км. Из них с асфальтобетонным покрытием – 10,05 км, с гравийным покрытием – 23,82 км. В настоящее время часть автомобильных дорог поселка Большая Ирба находится в плохом техническом состоянии. Часть покрытия изношена, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами. В связи с плохим состоянием части автодорог увеличилась нагрузка автомобильного транспорта на автодороги с удовлетворительным состоянием. Данная ситуация существенно влияет на безопасность движения автотранспорта.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целями Подпрограммы являются:

- повышение безопасности движения автотранспорта;

- снижение количества аварий на автодорогах поселка;

- уменьшение затрат на текущее содержание автодорог;

- улучшение эстетического вида улиц поселка.

Задачами подпрограммы являются:

- ремонт асфальтобетонного, гравийного и щебеночного покрытия автодорог поселка;

Срок реализации программы - 2014-2016 годы.

Этапы выполнения программы:

I этап   -  2014 год;

II этап  -  2015 год;

III этап  - 2016 год.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели

подпрограммы, являются: улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог; денежные средства на содержание  автомобильных дорог (согласно приложению № 1 к подпрограмме).

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Система мероприятий по реализации программы основана на:

- конкурсной основе определения исполнителя в целях экономии бюджетных средств;

- обязательных договорных отношениях с привлекаемыми исполнителями.

Финансирование подпрограммы «Содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании поселок Большая Ирба» осуществляется на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Красноярского края о предоставлении субсидии;

- проектно-сметной документации, утвержденной администрацией поселка;

- конкурсной документации по выбору подрядных организаций;

- муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог;

- актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября N 100).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на 2014-2016 годы, является Администрация поселка Большая Ирба.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Администрация поселка Большая Ирба осуществляет руководство и контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, организует систему непрерывного мониторинга, осуществляет технический надзор качества, объемов и сроков выполнения работ.

В течение финансового года администрация поселка вправе вносить корректировки в подпрограмму, уточнять целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых показателей.

В результате достижения целевых показателей реализации Подпрограммы в период 2014 по 2016 годы должно произойти снижение уровня аварийности на территории поселка Большая Ирба, улучшение эстетического вида улиц поселка и повышение безопасности движения автотранспорта, при условии полного и своевременного финансирования предлагаемых мероприятий.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система программных мероприятий подпрограммы «Содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании поселок Большая Ирба» приведена в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. За счет межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, предусмотренных краевыми целевыми программами. Софинансирование за счет местного бюджета краевых целевых программ. За счет дорожного Фонда, то есть за счет поступающих акцизов. Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2872,9 тыс. руб.

Глава поселка	                                                                                Н.Н. Корнева